# OBJETO

Contratação de Solução de Detecção e Resposta a Ameaças de Rede – NDR (Network Detection and response), contemplando as de licenças de uso, serviços de implantação, suporte e assistência técnica e treinamento.

# JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO

A contratação de uma Solução de Detecção e Resposta a Ameaças de Rede (NDR – Network Detection and Response) mostra-se necessária diante da crescente complexidade do ambiente tecnológico do Banco e do aumento contínuo de ameaças cibernéticas direcionadas, de forma especial, às instituições financeiras, que figuram entre os principais alvos de ataques cibernéticos.

Além dos riscos operacionais e tecnológicos, o Banco está sujeito a um arcabouço regulatório rigoroso, aplicável ao sistema financeiro, que impõe a adoção de controles adequados de segurança da informação, gestão de riscos e continuidade dos serviços. O atendimento a essas exigências demanda mecanismos capazes de identificar, registrar e responder de forma tempestiva a incidentes de segurança que possam comprometer dados, sistemas e operações financeiras.

Os modelos tradicionais de segurança, baseados apenas em controles perimetrais e regras estáticas, não são suficientes para identificar ataques sofisticados que se desenvolvem no interior da rede, como movimentações laterais, comunicações de comando e controle, exfiltração de informações e uso indevido de credenciais legítimas. Nesse cenário, a adoção de uma solução NDR amplia a capacidade de detecção por meio da análise comportamental do tráfego de rede, proporcionando maior visibilidade sobre comunicações internas e externas do ambiente.

A utilização de uma solução NDR contribui diretamente para a proteção das informações dos clientes, dos recursos financeiros sob responsabilidade do Banco e da reputação institucional, elemento essencial para a confiança do mercado e da sociedade. Incidentes de segurança em instituições financeiras podem gerar impactos significativos, incluindo prejuízos financeiros, sanções regulatórias, danos à imagem e perda de credibilidade perante clientes e órgãos de controle.

Dessa forma, a contratação da solução de Detecção e Resposta a Ameaças de Rede (NDR) justifica-se como medida essencial para o fortalecimento da postura de segurança da informação do Banco, para o atendimento às exigências regulatórias aplicáveis às instituições financeiras e para a preservação da confiança dos clientes, do mercado e da sociedade nos serviços prestados pela instituição.

# DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E QUANTIDADES

## O dispêndio total decorrente desta aquisição correrá à conta dos recursos previstos em dotação orçamentária própria, sob a rubrica 218000029-CESSÃO DIREITO SISTEMA DE TI – DESPESA ANTECIPADA, referente à entrega da solução de Detecção e Resposta a Ameaças de Rede – NDR (Network Detection and response) e sob a rubrica 291000032- OUTROS SERVIÇOS DE TI para os itens referentes aos serviços de instalação e configuração da solução e serviço de consultoria e treinamento.

# CRITÉRIOS PARA SELEÇÃO DO FORNECEDOR

## Documentação complementar à Proposta de Preço

## Juntamente com a proposta de preços, o licitante deverá encaminhar:
### Declaração que ateste a não ocorrência do registro de oportunidade, conforme modelo indicado no Anexo Declaração de não Ocorrência de Registro de Oportunidade
### Demonstrativo de Formação de Preço conforme Anexo Demonstrativo de Formação de Preço
### Planilha de características da solução cotada, denominada cross-reference, obedecendo ao formato e conteúdo do Anexo - Especificações Técnicas, acrescida de coluna indicando, para cada item (características técnicas), o documento ou manual e número da página, na documentação técnica fornecida, que permita a verificação das características técnicas obrigatórias, devendo toda e qualquer referência às características dos produtos cotados ser comprovadas, anexando documentação oficial do fabricante, que ateste o atendimento da correspondente especificação, entendendo-se por documentação do fabricante:
#### documentos públicos que possam ser obtidos no sítio oficial de cada fabricante; ou
#### documentos extraídos de consultas realizadas ao sítio oficial do fabricante na Internet, com informação do endereço eletrônico do fabricante e página onde consta a informação ou característica técnica cotada e data em que foi realizada a impressão;
## Amostra/homologação técnica

### No prazo de 20 (vinte) dias úteis, contados da data da solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico, o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar deverá apresentar e demonstrar a solução cotada, para fins de avaliação técnica pelo Banco, observando uma das seguintes modalidades, a critério do licitante e sujeita à aceitação do Banco:
### a) Apresentação presencial nas dependências do Banco, ocasião em que o licitante deverá providenciar e transportar todos os equipamentos, licenças, componentes e demais recursos necessários, de forma a permitir a plena verificação do funcionamento da solução ofertada; ou
### b) Apresentação nas dependências da própria contratada, mediante a montagem de ambiente laboratorial dedicado, composto por equipamentos, softwares, licenças e configurações equivalentes aos itens efetivamente ofertados e contratados, devendo o ambiente permitir a avaliação integral das funcionalidades, desempenho e operação da solução, em condições compatíveis com o uso pretendido pelo Banco.
### Em qualquer das hipóteses, a apresentação deverá possibilitar a verificação completa do funcionamento da solução, conforme os requisitos técnicos estabelecidos neste Termo de Referência, ficando a critério do Banco a validação das condições da demonstração apresentada.
### A apresentação da solução destinar-se-á à comprovação do atendimento de, pelo menos, 70% (setenta por cento) dos requisitos obrigatórios constantes do Anexo - Especificações Técnicas, escolhidos aleatoriamente pelo BANCO.

### Serão de responsabilidade do licitante as atividades e gastos relacionados com a instalação e configuração da solução no ambiente computacional do Banco.
### Todos os componentes e materiais relativos à solução deverão ser do mesmo modelo e versão da proposta apresentada pelo licitante, identificados e conferidos pelo BANCO;
### O licitante deverá fornecer todos os recursos de softwares necessários para a comprovação dos requisitos técnicos obrigatórios, sem custo para o Banco;
### A instalação será realizada por técnico(s) do licitante com o devido acompanhamento de técnico(s) do BANCO;

### A instalação da solução deverá ser feita de modo a abranger a ativação de todos os componentes de software fornecidos, resguardando as devidas proporções por considerarmos ser ambiente de homologação e não de produção.

#### Caberá ao licitante disponibilizar infraestrutura necessária, bem como designar técnico(s) para realizar os procedimentos de instalação e configuração da solução, apresentando a respectiva documentação técnica, deixando-a em plenas condições para homologação pela equipe do BANCO.

#### Todos os componentes e materiais relativos à solução deverão ser disponibilizados de acordo com a proposta apresentada pelo licitante, identificados e conferidos pelo BANCO.

#### No prazo máximo de 2 (dois) dias úteis, a contar da conclusão da instalação dos componentes em perfeito funcionamento da solução no ambiente de homologação, o BANCO procederá à verificação para comprovação da adequação da solução aos requisitos especificados no Anexo - Especificações Técnicas.

### Os testes para homologação da solução deverão contar com o devido suporte e acompanhamento presencial de técnico(s) do licitante.

### O licitante deverá comunicar formalmente ao BANCO quaisquer dificuldades surgidas durante o processo de homologação.

### Não caberá ao Banco do Nordeste, sob qualquer hipótese, o pagamento de nenhum tipo de indenização causada pela rejeição da amostra que não esteja em conformidade com os requisitos estabelecidos nas especificações do Edital.

### Havendo conformidade das especificações da solução apresentada com a proposta do licitante e com as definidas no Anexo - Especificações Técnicas do Edital, será confirmada sua classificação em primeiro lugar.

### Caso não seja verificada a conformidade das especificações da solução apresentada com a proposta do licitante e com as definidas nos anexos informados, o licitante terá sua proposta desclassificada, sendo convocado o licitante que apresentar o menor preço seguinte na classificação das demais propostas.
## Qualificação Técnica

Para comprovação da qualificação técnica, o licitante deverá:

### Apresentar atestado(s) de capacidade técnica, expedido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado, que comprove(m) aptidão técnica do licitante no desempenho de atividades pertinentes, compatíveis e de natureza semelhante em características com o objeto desta licitação

#### Será considerado compatível com o objeto desta licitação o fornecimento, implantação de pelo menos 50% da quantidade de licenças deste edital, administração e suporte a solução de Solução de Detecção e Resposta a Ameaças de Rede – NDR (Network Detection and response).
#### O(s) atestado(s) deverá(ão) conter o nome(s) da(s) empresa(s) declarante(s), a identificação do nome e a assinatura do responsável, bem como o número de telefone para contato.
### Para solução em nuvem, apresentar topologia da solução ofertada, contendo a arquitetura lógica da plataforma e ilustrando os fluxos de comunicação interna e externa, incluindo integrações com ambiente da CONTRATANTE, componentes locais e em nuvem, portas e protocolos utilizados, mecanismos de segurança e segregação de dados;
### Para solução em Nuvem, apresentar comprovante de capacidade de prestar serviços em nuvem em conformidade com a legislação e a regulamentação vigentes, especialmente no que se refere à proteção de dados, à segurança da informação e às normas aplicáveis a instituições financeiras.
### Para solução em nuvem, apresentar termo de compromisso para fornecimento de acesso aos dados armazenados, registros de logs e trilhas de auditoria além de manual de segregação lógica e física dos dados do Banco e demais clientes.

# VIGÊNCIA DO CONTRATO

O prazo de vigência do Contrato será de 36 (trinta e seis) meses podendo ser prorrogado por 24 (vinte e quatro) meses, não ultrapassando 60 (sessenta) meses.

# CONDIÇÕES DE ENTREGA E IMPLANTAÇÃO

Os requisitos referentes às condições de entrega e aos serviços de implantação a serem observados pelo CONTRATADO estão descritos no Anexo - Plano de Implantação.

# ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS

As especificações técnicas dos componentes da solução que integra o objeto da contratação estão descritas no Anexo - Especificações Técnicas.

Os quantitativos previstos de utilização estão descritos na tabela abaixo:

Tabela 1 – Quantitativos
ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
1	Subscrição de Solução de Segurança Cibernética de Detecção e Resposta a Ameaças de Rede – NDR (Network Detection and Response)	25.000
2	Implantação (ANEXO – PLANO DE IMPLANTAÇÃO)	1
3	Suporte e Assistência Técnica (ANEXO – SUPORTE E ASSISTÊNCIA TÉCNICA)	36 meses
4	Serviço de Treinamento	1

# SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E SUPORTE TÉCNICO

Os serviços de assistência e suporte técnico serão realizados conforme o Anexo – Requisitos de Assistência e Suporte Técnico
# CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

Os pagamentos serão efetuados mediante crédito em conta corrente indicada pelo CONTRATADO, não sendo admitida cobrança por meio de boleto bancário, ficando sua liberação condicionada à total observância do Contrato, nas condições descritas abaixo:

9.1.	Implantação da Solução de Detecção e Resposta a Ameaças de Rede – NDR (Network Detection and response): o pagamento será realizado conforme o cronograma de desembolsos constante do quadro a seguir:

Tabela 2 – Cronograma de Desembolso da implantação
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO		PERCENTUAL DE DESEMBOLSO (%)
1.	Após a emissão do Termo de Entrega e Conferência (TEC).	25% do valor da implantação (Item 2 do Anexo Modelo de Proposta)
2.	Após a emissão do Termo de Aceitação Provisório 1 (TAP).	25% do valor da implantação (Item 2 do Anexo Modelo de Proposta)
3.	Após a emissão do Termo de Aceitação Definitiva (TAD).	50% do valor da implantação (Item 2 do Anexo Modelo de Proposta) / Início do pagamento dos valores mensais (Itens 1 e 3 do Anexo Modelo de Proposta)
4	Após a realização do Treinamento	100% do valor de Treinamento (Item 4 do Anexo Modelo de Proposta)
TOTAL		100%

  O desembolso referente à implantação será realizado no 10º dia útil após emissão de cada termo.

9.2 Licenças, Suporte e Assistência Técnica: As licenças, incluindo o serviço de suporte técnico, serão pagas mensalmente, mediante uso, dado o regime de contratação empreitada por preço unitário, que deverão ser aferidas e pagas de acordo com as medições, no 10º dia útil de cada mês subsequente ao da prestação dos serviços, a partir da emissão do TAD.

9.2.1 O primeiro e último pagamento serão feitos pró rata, considerando a data da emissão do TAD

9.3.	Serviço de treinamento: o pagamento será efetuado no 10º dia útil após a conclusão do(s) treinamento(s).

# REAJUSTE

O reajuste de preço será na forma de reajuste em sentido estrito, por meio de aplicação de índice de preço.

Os preços contratados serão reajustados de acordo com a variação do Índice de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA/IBGE ou, na sua falta, de acordo com o índice que vier a substituí-lo, em conformidade com a legislação em vigor, tomando-se por base o índice vigente no mês de apresentação da proposta de preço.

Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes poderão eleger novo índice oficial para reajustamento do preço, mediante aditivo contratual. e

O CONTRATADO somente fará jus ao reajustamento do preço contratado após decorrido o interregno mínimo de 1 (um) ano, a contar da data de apresentação da proposta de preço, bem como quando completar 1 (um) ano em relação ao último reajuste devido, se for o caso.
# GARANTIA CONTRATUAL

O CONTRATADO deverá apresentar, no prazo de 10 (dez) dias úteis, prorrogável por igual período, a critério do BANCO, a contar da assinatura do Contrato, comprovante de prestação de garantia de execução equivalente a 5% (cinco por cento) do preço global contratado.
# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

12.1.	Pela inexecução total ou parcial do objeto do Contrato, o BANCO poderá, garantida a prévia defesa, aplicar ao CONTRATADO as seguintes sanções:

12.1.1.	advertência;

12.1.2.	multa de 1% (um por cento) por dia de atraso em qualquer uma das fases previstas no item 4 do Anexo Plano de Implantação do Edital, limitada a 10% (dez por cento), aplicável sobre o valor do faturamento do item em atraso;

12.1.2.1.	após o 30º (trigésimo) dia de atraso e, a critério do BANCO, em qualquer uma das fases previstas no item 4 do Anexo Plano de implantação, poderá ocorrer a não aceitação do objeto, de forma a configurar, nessa hipótese, inexecução total da obrigação assumida, sem prejuízo da rescisão unilateral da avença;

12.1.3.	multa de 0,1% (um décimo por cento), aplicável sobre o preço global contratado, por dia de atraso, pela inobservância do prazo fixado para apresentação ou reposição da garanta a contratual, limitado a 2% (dois por cento);

#### 12.1.4. multa de 10% (dez por cento), aplicável sobre o valor apurado para pagamento quando se verificar a ocorrência faltosa, nas demais violações ou descumprimentos de cláusula(s) ou condição(ões) estipulada(s) no Contrato

12.1.5. multa de 10% (dez por cento), aplicável sobre o preço global contratado, em caso de inexecução total do Contrato;

12.1.6. suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com o BANCO pelo prazo de até 2 (dois) anos.

# 13 REDUTORES SOBRE VALORES PARA PAGAMENTO

Pelo descumprimento dos níveis de serviços estabelecidos no Anexo Requisitos de Assistência e Suporte Técnico serão aplicados os seguintes redutores sobre os valores apurados para pagamento:
## 13.1 Glosa de 2% (dois por cento), aplicável sobre o valor apurado para pagamento, limitada a 50%, no mês em que se verificar a ocorrência faltosa, para o Nível de impacto Alto do subitem 2.7 do Anexo Requisitos de Assistência e Suporte Técnico.

## 13.2 Glosa de 1% (um por cento), aplicável sobre o valor apurado para pagamento, limitada a 50%, no mês em que se verificar a ocorrência faltosa, para o Nível de impacto Médio, previsto no subitem 2.7 do Anexo Requisitos de Assistência e Suporte Técnico;

## 13.3 Glosa de 0,5% (meio por cento) por ocorrência, aplicável sobre o valor apurado para pagamento, limitada a 50%, no mês em que se verificar a ocorrência faltosa, para o Nível de Impacto Baixo, previsto no subitem 2.7 do Anexo Requisitos de Assistência e Suporte Técnico.

# 14 CRITÉRIO DE JULGAMENTO

Menor preço global.
# 15 REGIME DE EXECUÇÃO

Empreitada por preço unitário.
# 16 UNIDADE RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA E PELA FISCALIZAÇÃO

Ambiente de Segurança Corporativa.